Mah.AI

Stratégie Ajustée — Vos Réponses, Votre Plan Concret

| 🔑 Rôles Inscription libre + upgrade sur demande | 💰 Budget Bootstrapping < 500€ Mode Lean | 📣 Marketing 4 canaux · Quasi 100% gratuits |
| --- | --- | --- |

# 1. Système de Rôles — Inscription Libre + Upgrade sur Demande

Votre choix est le plus équilibré : souple pour l'utilisateur, contrôlé pour la qualité. Voici l'implémentation concrète.

## 1.1 Philosophie — Rôles Cumulatifs, Pas Exclusifs

| ✅ Accès immédiat (auto-validé) • Compte créé en 30 secondes • Rôle Étudiant → actif instantanément • Rôle Contributeur → actif instantanément (après acceptation des CGU contributeur) • Achat de crédits ou abonnement libre • Demander un upgrade via son profil | 🔒 Validation admin requise • Rôle Professeur / Mentor (vérif. diplôme) • Rôle Vérificateur (test de compétence) • Rôle Validateur (nomination admin uniquement) • Rôle Admin (fondateur uniquement) • 1er retrait de fonds (vérif. identité) • Compte B2B lycée / université |
| --- | --- |

🔑 Principe fondamental : rôles cumulatifs Un utilisateur NE change PAS de rôle — il en AJOUTE. Exemple : Rania est Étudiante (rôle 1) + Contributrice (rôle 2) + Vérificatrice (rôle 3). Chaque rôle est activé indépendamment avec ses propres droits et revenus.

## 1.2 Flux d'Inscription — 3 Étapes, Mobile First

| Étape | Champs / Actions | Durée | Résultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Compte | Email + Mot de passe OU connexion Google/Facebook (recommandé) | 15-20 sec | Compte créé, email de confirmation |
| 2 — Identité & Rôle | Prénom + Carte rôle (Étudiant sélectionné par défaut) + Niveau scolaire (si étudiant) | 30-45 sec | Rôle enregistré, expérience personnalisée |
| 3 — Vérification mobile | Numéro de téléphone (format +261) + Code OTP SMS | 30 sec | Compte sécurisé + Mobile Money ready |

⚠️ Erreur UX critique à éviter Ne JAMAIS demander plus de 5 champs à l'inscription — risque d'abandon de 60-70%. Sur réseau 3G/4G malgache, chaque champ = X% d'abandon. Soyez minimaliste. Règle : si vous n'utilisez pas la donnée dans les 7 premiers jours, ne la demandez pas.

## 1.3 Données Collectées Progressivement (après inscription)

| Donnée | Quand la demander ? | Comment ? | Utilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Photo de profil | J+7 si absente | Prompt in-app doux | Crédibilité profil contributeur/prof |
| Région / Ville | 1er achat de crédit | Champ dans le flow paiement | Stats géographiques + suggestions locales |
| Établissement scolaire | 1ère recherche de sujet | Suggestion contextuelle | Personnalisation du catalogue |
| Matières préférées | Déduit automatiquement | Analyse de navigation | Recommandations intelligentes |
| Méthode paiement préférée | 1er achat uniquement | Choix dans le flow | UX paiement plus rapide |
| Préférences notifications | J+3 via in-app survey | Question simple Oui/Non | Réduire le churn par notifications ciblées |

## 1.4 Processus d'Upgrade de Rôle

| Rôle demandé | Conditions | Validation | Délai | Notification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contributeur | Aucune — accepter CGU contributeur | Auto-activé | Immédiat | Email bienvenue contributeur |
| Vérificateur | Test en ligne (10 Q sur 1 sujet) + score ≥ 7/10 | Auto si score OK / admin si 6/10 | Immédiat ou 24h | Email + badge |
| Professeur | Diplôme + exemple de correction (PDF ou photo) | Admin (3-7 jours) | 3 à 7 jours | Email personnalisé |
| Validateur | 100+ vérifications + note ≥ 4.5/5 — nomination par admin uniquement | Admin uniquement | Sur décision | Notification in-app |

## 1.5 Gestion Admin des Demandes

- File d'attente priorisée : Professeurs (urgent) > Vérificateurs > Autres

- Fiche candidat complète : profil, pièces jointes, historique plateforme

- Actions rapides : Approuver / Refuser avec motif / Demander infos supplémentaires

- Alerte automatique si une demande dépasse 48h sans traitement

- Journal d'audit : toute modification de rôle loggée (date, admin, motif)

- Suspension d'un rôle spécifique possible sans supprimer le compte entier

# 2. Plan de Lancement Bootstrapping — Moins de 500€

🎯 Votre contrainte, votre force Budget < 500€ est une contrainte qui vous force à faire les bons choix dès le départ. Les startups les plus solides naissent souvent avec peu de moyens — elles apprennent à créer de la valeur réelle avant de dépenser. Hypothèse critique : vous codez vous-même ou avez un associé développeur. Si non → voir section 2.5 pour les alternatives. Objectif 90 jours : plateforme live avec 100 sujets + paiement Mobile Money + 200 utilisateurs.

## 2.1 Stack Technique — 0€ à 30€/mois

| Service | Rôle | Plan gratuit inclus | Coût réel |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Hébergement frontend Next.js | 100 GB bande passante, déploiements illimités | 0€ |
| Supabase | PostgreSQL + Auth + Storage | 500 MB DB, 1 GB storage, 50 000 utilisateurs | 0€ |
| Railway.app | Backend Node.js | 5€ de crédits/mois offerts | 0€ (3 premiers mois) |
| Cloudflare | CDN + DNS + Protection + R2 Storage | 10 GB storage gratuit, bande passante illimitée | 0€ |
| Clerk | Authentification (Google, Facebook, email) | 10 000 utilisateurs actifs/mois gratuits | 0€ |
| Resend | Emails transactionnels | 3 000 emails/mois gratuits | 0€ |
| Tiptap | Éditeur riche (open source) | Version de base totalement gratuite | 0€ |
| GitHub + Actions | Code + CI/CD automatisé | Illimité public/privé | 0€ |
| OpenAI API (GPT-4o-mini) | IA corrections + génération | Pas de plan gratuit — mais très bon marché | ~15-25€/mois |
| Nom de domaine | Identité : mah-ai.mg ou mah.ai | — | ~10-20€/an |
| TOTAL MENSUEL |  |  | ~20-30€/mois |

## 2.2 Budget de Lancement Ventilé — 500€

| Poste | Coût € | Coût Ar | Timing | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom de domaine (1 an) | 15€ | 75 000 Ar | Semaine 1 | 🔴 OBLIGATOIRE |
| API IA — 3 premiers mois de dev + test | 75€ | 375 000 Ar | Mois 1-3 | 🔴 OBLIGATOIRE |
| Compte MVola/Orange Business (frais admin) | 5€ | 25 000 Ar | Semaine 1-2 | 🔴 OBLIGATOIRE |
| Création entité légale EDBM Madagascar | 40€ | 200 000 Ar | Mois 1 | 🟠 IMPORTANT |
| Canva Pro (3 mois — design réseaux sociaux) | 35€ | 175 000 Ar | Mois 1-3 | 🟡 UTILE |
| Impression flyers A5 x 500 (lycées) | 15€ | 75 000 Ar | Mois 2 | 🟡 UTILE |
| Boost Facebook Ads (3 posts ciblés) | 30€ | 150 000 Ar | Mois 2-3 | 🟡 RECOMMANDÉ |
| Rémunération contributeurs pilotes | 0€ cash | 0 Ar cash | Mois 1-2 | 🟠 En crédits offerts |
| Réserve imprévus (bugs, frais inattendus) | 80€ | 400 000 Ar | Continu | 🔴 ESSENTIEL |
| TOTAL UTILISÉ | ~295€ | ~1 475 000 Ar |  | ✅ Il reste ~205€ de marge |

💡 Payer les contributeurs pilotes SANS sortir de cash Proposez à vos 5 premiers contributeurs : 6 mois Premium offerts (valeur 108 000 Ar) + badge 'Fondateur Mah.AI' permanent + 5% des revenus de leurs sujets pour toujours. Des professeurs et anciens étudiants motivés accepteront. Ciblez votre réseau proche en premier.

## 2.3 Planning de Développement — 16 Semaines

| Semaines | Objectif | Livrables concrets |
| --- | --- | --- |
| S1-S2 | Setup & Design | Repo GitHub, Supabase configuré, maquettes Figma (gratuit), charte graphique Mah.AI |
| S3-S4 | Auth + Profils + Rôles | Inscription/connexion fonctionnelle, gestion rôles, tableau de bord utilisateur basique |
| S5-S6 | Éditeur Tiptap + Catalogue | Éditeur fonctionnel (texte + KaTeX maths), CRUD sujets, recherche basique, métadonnées |
| S7-S8 | Paiement Mobile Money + Crédits | Intégration MVola API, système de crédits, achat de sujet fonctionnel de bout en bout |
| S9-S10 | Intégration IA | GPT pour aide à la résolution et corrections basiques, 1 type de prompt fiable |
| S11-S12 | Examen blanc v1 + Admin panel | Mode timer, correction auto score, back-office validation sujets et rôles |
| S13 | Contenus pilotes + Tests | 100 sujets saisis par contributeurs, tests utilisateurs réels, correction des bugs critiques |
| S14 | Bêta fermée | 200 invités sélectionnés (réseau + lycées partenaires), feedback structuré |
| S15-S16 | Lancement public | Campagne RS, 1er live Facebook, annonce officielle, premiers achats réels validés |

## 2.4 Priorisation MoSCoW — Ce Qui Entre dans le MVP

| 🔴 MUST — MVP obligatoire ✓ Catalogue sujets + recherche ✓ Inscription + rôles (Étudiant, Contributeur) ✓ Éditeur Tiptap (texte + maths de base) ✓ Paiement MVola (crédits uniquement) ✓ Téléchargement PDF d'un sujet ✓ Corrections IA (1 prompt de base) ✓ Admin panel basique ✓ Notifications email essentielles | 🟡 SHOULD — Mois 2-4 ○ Examen blanc avec timer ○ Rôle Vérificateur + workflow ○ Rôle Professeur + corrections humaines ○ Plans d'abonnement ○ Système de rémunération auto ○ Orange Money + Airtel Money ○ Profil public contributeur ○ Recherche avancée multi-filtres |
| --- | --- |

| 🟢 COULD — Mois 4-8 ○ Génération sujets par IA ○ Examens blancs IA ○ Forum communautaire ○ Plan de révision personnalisé ○ Partenariats B2B lycées ○ Éditeur schémas (SVT, circuits) ○ PWA mobile (offline) | ⚫ WON'T — Après 12 mois ✗ App mobile native iOS/Android ✗ Sessions live vidéo ✗ Certifications Mah.AI officielles ✗ Expansion internationale ✗ API publique partenaires ✗ Analytics BI avancés ✗ Multilingue Malagasy complet |
| --- | --- |

## 2.5 Si Vous N'Êtes Pas Développeur — Alternatives < 500€

Option A — Développeur étudiant malgache (recommandé) Ciblez les clubs info : ESTI, EMIT, STIC, INSCAE, ENS Informatique Proposez : projet de fin d'études / stage + 3-5% des revenus pendant 2 ans Coût cash : 0€ ¦ Délai : 4-6 mois ¦ Qualité : variable, nécessite suivi serré ⚠️ Exigez un contrat de cession de droits d'auteur du code.

Option B — Développeur junior freelance local Budget : ~250-350€ pour un MVP bien spécifié Trouver : groupes Facebook 'Développeurs Madagascar', LinkedIn, Upwork filtre Madagascar Clé : fournir les maquettes Figma et le document de vision Mah.AI comme brief complet ⚠️ Payez 30% à la signature, 40% à mi-parcours, 30% à la livraison.

Option C — No-code avec Bubble.io (prototype rapide) Plan Starter ~29€/mois pour lancer Avantage : prototype en 4-6 semaines sans coder Limite : éditeur Tiptap avancé difficile, Mobile Money Madagascar complexe à intégrer Recommandé seulement pour valider l'idée avec de vrais utilisateurs avant de développer.

# 3. Business Plan Lean — 24 Mois Bootstrapping

Les projections sont volontairement conservatrices. Avec < 500€ de budget marketing, la croissance sera plus lente mais chaque utilisateur sera plus qualitatif.

## 3.1 Projections Révisées — Réalisme Bootstrapping

| KPI | M1 | M3 | M6 | M9 | M12 | M18 | M24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs inscrits | 50 | 200 | 600 | 1 200 | 2 500 | 5 000 | 12 000 |
| Payants actifs | 3 | 12 | 35 | 80 | 150 | 350 | 900 |
| Sujets dans la base | 30 | 150 | 600 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | 10 000 |
| Contributeurs actifs | 5 | 12 | 30 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| MRR (en milliers Ar) | 10K | 50K | 200K | 500K | 1 000K | 2 500K | 6 000K |
| Charges mensuelles (Ar) | 175K | 200K | 300K | 450K | 700K | 1 200K | 2 500K |
| Résultat net (Ar) | -165K | -150K | -100K | +50K | +300K | +1 300K | +3 500K |

MRR = Monthly Recurring Revenue. Break-even estimé entre le mois 7 et le mois 9 en mode bootstrapping.

## 3.2 Sources de Revenus par Priorité

| Source de revenu | Effort | Délai premier € | Potentiel mensuel M12 | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventes de crédits (pay-as-you-go) | ⭐ Faible | Dès J1 | 400 000 Ar | 🔴 N°1 |
| Licences lycées (B2B) | ⭐⭐ Moyen | Mois 2-3 | 600 000 Ar/contrat | 🔴 N°2 |
| Abonnements étudiants | ⭐ Faible | Mois 1-2 | 300 000 Ar | 🟠 N°3 |
| Corrections professeur (part plateforme) | ⭐⭐ Moyen | Mois 3-4 | 150 000 Ar | 🟠 N°4 |
| Pack Pré-BAC (sujets groupés) | ⭐ Faible | Mois 2-3 | 200 000 Ar (saisonnier) | 🟡 N°5 |
| Affiliation influenceurs (% commission) | ⭐⭐ Moyen | Mois 3-4 | 100 000 Ar | 🟡 N°6 |

🎯 Quick win N°1 : Les lycées avant les étudiants Décrocher 2-3 contrats lycée à 500 000 Ar/an dès le mois 2-3 vous donne 1 000 000 à 1 500 000 Ar de revenus garantis pour financer les 6 mois suivants. C'est votre meilleur levier bootstrapping — un email ou visite à un directeur de lycée a plus de valeur que 100 posts sur les réseaux sociaux.

## 3.3 Calcul Break-Even Précis

📊 Votre seuil de rentabilité Charges fixes mensuelles incompressibles (en mode lean) : → API IA (OpenAI GPT-4o-mini) : ~150 000 Ar → Infrastructure (quasi gratuite) : ~25 000 Ar → Total charges fixes : ~175 000 Ar/mois Pour couvrir 175 000 Ar avec des ventes de crédits (part plateforme 60% sur 4 000 Ar) : → Il faut 73 achats/mois = ~2-3 achats par JOUR Pour couvrir avec un contrat lycée : → 1 seul contrat lycée à 500 000 Ar/an = 41 000 Ar/mois ≥ 23% des charges ✅ Avec 1 lycée + 50 achats de crédits/mois → break-even dès le mois 3-4.

# 4. Plan Marketing — 4 Canaux, Budget Quasi-Zéro

🔑 Votre loi d'or du marketing bootstrapping Vous n'avez pas d'argent pour acheter de l'attention → vous créez de la valeur pour l'obtenir. Un post qui résout un problème réel (ex : 'Correction complète du sujet BAC Maths 2023') génère plus de confiance et de conversions que n'importe quelle publicité payante. Stratégie : Devenez LA référence des sujets d'examens malgaches sur internet. Donnez 80% gratuitement → les 20% restants, les gens paient de bon cœur.

## 4.1 Canal 1 — Réseaux Sociaux

### Facebook — Canal principal Madagascar

| Type de post | Format | Fréquence | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Sujet du jour | Image + extrait PDF en commentaire | 1x/jour | « Sujet BAC Maths 2022 — qui arrive à résoudre l'exercice 3 ? » |
| Correction express | Carrousel 5-8 slides | 3x/semaine | « Correction complète SVT BEPC 2021 — slide par slide » |
| Quiz éclair | Sondage Facebook natif | 2x/semaine | « Quelle est la bonne réponse à cette question de chimie ? » |
| Live de correction | Facebook Live 30-45 min | 1x/mois minimum | « Je corrige le sujet BAC Français 2023 en temps réel » |
| Témoignage | Post texte + photo élève | 1x/semaine | « Manoa a eu son BEPC avec mention — voici son secret » |
| Compte à rebours examen | Story + Post | Avant chaque examen national | « J-30 avant le BAC — testez-vous gratuitement » |

### TikTok — Canal de viralité

| Type de vidéo | Durée | Hook d'accroche |
| --- | --- | --- |
| 'Sais-tu résoudre ça ?' | 30-60 sec | « Ce problème a fait rater 60% des candidats au BAC — essaie ! » |
| Correction en accéléré | 45-90 sec | « Je corrige ce sujet BAC en moins d'1 minute » |
| 'Erreur fatale à l'examen' | 30-45 sec | « Ne fais JAMAIS cette erreur en SVT — j'ai vu ça 100 fois » |
| Behind the scenes | 60 sec | « Comment on crée un sujet d'examen de qualité sur Mah.AI » |
| Avant/Après révision | 60 sec | « Avant 1 mois d'entraînement vs après — les résultats sont réels » |

### 📅 Calendrier éditorial — Semaine-type (mobile first)

| Jour | Facebook | TikTok | Instagram |
| --- | --- | --- | --- |
| Lundi | Sujet du jour (Maths) | — | Infographie semaine + Story |
| Mardi | Quiz éclair (sondage) | Vidéo 'Sais-tu résoudre ça ?' | Story sondage |
| Mercredi | Carrousel correction | Correction en accéléré | Reels (même vidéo TikTok) |
| Jeudi | Astuce révision ou témoignage | — | Citation motivante Malagasy |
| Vendredi | Sujet du jour (SVT ou Français) | Vidéo 'Erreur fatale' | Story quiz |
| Samedi | Récap de la semaine | Behind the scenes | — |
| Dimanche | Repos — 0 post | Repos | Repos |

## 4.2 Canal 2 — Partenariats Lycées & Universités

### Approche directe — Script de prospection

- Lister 10 lycées à fort volume terminales à Antananarivo : Andohalo, Jules Ferry, Ampefiloha, Saint-Michel, Rabearivelo, Mahamasina...

- Email ou visite physique au directeur / professeur principal — avec votre document de vision

- Proposition pilote : « Accès gratuit 30 jours pour 1 classe de terminale en échange d'un retour écrit »

- Demander une présentation de 15 min lors d'un cours (avec permission)

- Distribuer 50 flyers imprimés maison lors de la présentation

- Follow-up 2 semaines après : rapport de progression des élèves (données anonymisées)

- Proposer alors un contrat annuel : 300 000 à 500 000 Ar/an par classe

| Type établissement | Proposition initiale | Conversion visée | Revenu potentiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Lycées publics (terminale) | 30 jours gratuits pour 1 classe pilote | Contrat annuel 300 000 Ar/classe | 1-3M Ar/an si 3-10 lycées |
| Lycées privés | Commission 10% sur abonnements générés | Partenariat revenu partagé | Variable, passif |
| Universités (L1-L2) | Sujets de leurs examens gratuits en échange de visibilité | Licence 500K-1M Ar/an | Niche à fort potentiel |
| Centres prépa concours FP | Sujets ENAM, Police, Gendarmerie saisis en priorité | Abonnements groupe 50-200 étudiants | Niche à valeur élevée |

## 4.3 Canal 3 — Bouche-à-Oreille & Communauté

### Programme de Parrainage (Referral) — Moteur organique

| Action du parrain | Récompense parrain | Récompense filleul | Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| Inviter un ami à s'inscrire | +2 crédits | +2 crédits offerts à l'inscription | Inscription validée |
| Ami qui achète un abonnement | +1 mois d'abonnement offert | — | 1er paiement effectué |
| Partager son score examen blanc | +1 crédit | — | Partage public (FB/TikTok) |
| Inviter 5 amis actifs | Badge Ambassadeur + 1 mois Premium | — | 5 comptes actifs (3+ sessions) |

### Groupes WhatsApp & Telegram — Communautés de révision

- Créer des groupes officiels par type d'examen : 'BAC Maths 2025', 'BEPC Option B', 'Concours ENAM'

- Partager 1 exercice/jour avec corrigé partiel → lien vers la solution complète sur Mah.AI

- Objectif : 500 membres dans les groupes AVANT le lancement officiel

- Ces groupes deviennent votre base de bêta-testeurs et premiers payants

## 4.4 Canal 4 — Influenceurs & Créateurs de Contenu Éducatif

### Profils à cibler (sans payer)

| Profil | Plateforme | Proposition de valeur | Ce qu'ils vous apportent |
| --- | --- | --- | --- |
| Professeurs actifs sur RS (500-5K followers) | Facebook, YouTube | Accès Premium offert + badge Partenaire officiel + visibilité profil sur Mah.AI | Posts authentiques auprès d'une audience qualifiée et ciblée |
| Élèves mention BAC 2024-2025 | TikTok, Instagram | Accès Premium + témoignage mis en avant sur la plateforme | Contenu viral spontané + crédibilité sociale forte |
| YouTubeurs révision Madagascar | YouTube | Accès complet + commission affiliation 15% sur abonnements générés | Trafic qualifié durable sur le long terme |
| Pages FB associations étudiantes | Facebook | Partenariat contenu : ils partagent nos sujets, on les mentionne | Visibilité rapide auprès d'audiences ciblées |

### Programme d'Affiliation — 0€ de coût initial

- Chaque affilié reçoit un lien personnalisé + code promo unique

- Commission : 15% sur chaque abonnement payé via leur lien (6 premiers mois)

- Dashboard personnel : clics, inscriptions, commissions en temps réel

- Classement mensuel public → bonus surprise top 3 (crédits offerts, badge, mise en avant)

- Principe : vous ne payez QUE quand vous gagnez → risque budgétaire = zéro

## 4.5 Calendrier Marketing — 6 Premiers Mois

| Mois | Actions prioritaires | Cible utilisateurs | Budget marketing |
| --- | --- | --- | --- |
| M-1 (Pré-lancement) | Pages RS créées, 5 contributeurs pilotes recrutés, teasing mystère, liste d'attente ouverte | 0 → 50 pré-inscrits | 0€ |
| M1 (Lancement) | Annonce officielle, 5 posts/semaine RS, 1er Live Facebook, approche 3 lycées | 50 → 100 inscrits | ~15€ flyers |
| M2 | TikTok x3/semaine, 1er partenariat lycée pilote, groupes WhatsApp lancés, 1er influenceur | 100 → 200 inscrits | ~30€ boost FB |
| M3 | Campagne pré-BEPC/BAC, Live hebdo, parrainage lancé, 2 lycées actifs | 200 → 400 inscrits | ~30€ |
| M4 | Témoignages post-résultats, 2ème vague lycées, affiliés actifs | 400 → 650 inscrits | ~20€ |
| M5-M6 | Scale les actions qui fonctionnent, partenariats universités, analyse data | 650 → 1 000+ inscrits | ~50€ |
| TOTAL 6 mois |  |  | ~145€ marketing |

# 5. Plan d'Action — Les 30 Prochains Jours

Ce que vous pouvez faire MAINTENANT, cette semaine, sans attendre que la plateforme soit prête.

| Semaine | Action concrète | Temps | Coût | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Acheter le nom de domaine (Namecheap : mah-ai.com ou mah-ai.mg) | 30 min | ~15€ | Identité officielle |
| S1 | Créer la page Facebook 'Mah.AI Madagascar' + TikTok @mahaimadagascar | 1h30 | 0€ | Présence sociale immédiate |
| S1 | Contacter 5 personnes de votre réseau pour devenir contributeurs pilotes | 2h | 0€ | Base de sujets future |
| S1 | Commencer les démarches MVola Business / Orange Money Business | 2h | 0-5€ | Paiement Mobile Money |
| S2 | Publier le 1er post Facebook : 'Mah.AI arrive — voici ce que c'est' | 2h (design Canva) | 0€ | Premières réactions + followers |
| S2 | Créer le 1er contenu TikTok : 'Le problème de maths qui fait rater le BAC' | 1h | 0€ | Premier contenu viral |
| S2 | Créer la liste d'attente (Mailchimp gratuit ou Google Form) + partager sur RS | 1h | 0€ | Pré-inscrits avant lancement |
| S3 | Publier 3 sujets partiels gratuits (screenshots ou PDF partiel) sur Facebook | 3h | 0€ | Prouver la valeur + engagement |
| S3 | Identifier et contacter 3 lycées pour présentation pilote | 2h | 0€ | Pipeline partenariats B2B |
| S3 | Créer un groupe WhatsApp 'Révision BAC 2025 avec Mah.AI' + inviter 20 personnes | 1h | 0€ | Première communauté |
| S4 | Bilan semaine 4 : quels posts ont le plus engagé ? Ajuster la stratégie | 2h | 0€ | Apprentissages données réelles |
| S4 | Commencer les maquettes Figma de l'application (ou brief au développeur) | 4h | 0€ | Développement lancé |

🎯 L'action la plus importante de cette semaine Créer la page Facebook et publier le 1er post AUJOURD'HUI. Imparfait mais publié vaut infiniment mieux que parfait mais pas encore fait. Vous apprendrez plus en 1 semaine de publication réelle qu'en 1 mois de planification.

💰 L'action qui génèrera votre premier revenu Contacter MVola Business pour le compte marchand cette semaine. Sans paiement Mobile Money fonctionnel, rien d'autre ne compte — c'est le moteur de tous vos revenus.

🚀 L'action la plus sous-estimée Créer le groupe WhatsApp de révision et y inviter 20 personnes de votre réseau proche. Ces 20 personnes seront vos premiers testeurs, ambassadeurs et payants. Elles vous donneront des feedbacks honnêtes et recruteront les 200 suivants.

Mah.AI — Document Stratégique v2.0

Adapté à votre situation réelle · Bootstrapping < 500€ · Tous canaux marketing · Madagascar 2025  🇲🇬